Благоустройство территории Устюженского муниципального округа на 2023 – 2027 годы

наименование муниципальной программы

Сектор жилищно-коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа

наименование ответственного исполнителя

2023 год

отчетный год

28.02.2024

дата составления отчета

Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Малясов Андрей Григорьевич

должность, фамилия, имя, отчество

8(81737) 2-33-02

телефон

gkh_ustuzhna@mail.ru

и электронный адрес лица, ответственного за подготовку годового отчета

Годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

| 1.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | год, предшеству-ющий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| 1 | индикатор (показатель) 1: Протяженность линий наружного освещения, охваченных содержанием и ремонтом | км. | 263,297 | 263,297 | 263,297 |  |
| 2 | индикатор (показатель) 2: Количество светильников уличного освещения, охваченных содержанием и ремонтом | шт. | 2 702 | 2 702 | 2 702 |  |
| 3 | индикатор (показатель) 3: Количество спортивных и детских площадок, находящихся на содержании | ед. | 50 | 50 | 50 |  |
| 4 | индикатор (показатель) 4: Количество памятников, иных малых архитектурных форм, памятников и мемориалов воинской славы, находящихся на содержании | ед. | 39 | 39 | 39 |  |
| 5 | индикатор (показатель) 5: Количество мест отдыха, парков, скверов, аллей, «троп здоровья», охваченных содержанием и ремонтом | ед. | 50 | 50 | 50 |  |
| 6 | индикатор (показатель) 6: количество реализованных проектов в рамках регионального проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства. | ед. | 24 | 20 | 20 |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | индикатор (показатель) 1: Протяженность линий наружного освещения, охваченных содержанием и ремонтом | км. | 263,297 | 263,297 | 263,297 |  |
| 2 | индикатор (показатель) 2: Количество светильников уличного освещения, охваченных содержанием и ремонтом | шт. | 2 702 | 2 702 | 2 702 |  |
| 3 | индикатор (показатель) 3: Количество спортивных и детских площадок, находящихся на содержании | ед. | 50 | 50 | 50 |  |
| 4 | индикатор (показатель) 4: Количество памятников, иных малых архитектурных форм, памятников и мемориалов воинской славы, находящихся на содержании | ед. | 39 | 39 | 39 |  |
| 5 | индикатор (показатель) 5: Количество мест отдыха, парков, скверов, аллей, «троп здоровья», охваченных содержанием и ремонтом | ед. | 50 | 50 | 50 |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | индикатор (показатель) 1: количество проектов, реализованных в рамках регионального проекта «Народный бюджет», в сфере благоустройства | ед. | 24 | 20 | 20 |  |

2. Результат использования бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик- координатор |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Благоустройство территории Устюженского муниципального округа на 2023 – 2027 годы» |  | Всего средств на реализацию Программы |  | 24070,53 | 32133,74 | 31052,44 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель Программы: сектор ЖКХ; Соисполнители мероприятия: территориальные отделы администрации округа |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения» |  | Всего средств на реализацию Подпрограммы 1 |  | 24070,53 | 22691,78 | 22691,78 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель: сектор ЖКХ; Соисполнитель мероприятия: территориальные отделы |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация уличного освещения |  | Ответственный исполнитель: сектор ЖКХ; Соисполнитель мероприятия: территориальные отделы |  | 11622,53 | 10722,69 | 10722,69 |
| Основное мероприятие 1.2 | Организация мероприятий по содержанию общественных территории округа |  | Ответственный исполнитель: сектор ЖКХ; Соисполнитель мероприятия: территориальные отделы |  | 9547,00 | 7601,60 | 7601,60 |
| Основное мероприятие 1.3 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа |  | Ответственный исполнитель: сектор ЖКХ; Соисполнитель мероприятия: территориальные отделы |  | 180,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.4 | Содержание мест захоронения |  | Ответственный исполнитель: сектор ЖКХ; Соисполнитель мероприятия: территориальные отделы |  | 1741,00 | 1551,26 | 1551,26 |
| Основное мероприятие 1.5 | Озеленение |  | Ответственный исполнитель: сектор ЖКХ; Соисполнитель мероприятия: территориальные отделы |  | 680,00 | 654,60 | 654,60 |
| Основное мероприятие 1.6 | Организация праздничного оформления общественных территорий |  | Ответственный исполнитель: сектор ЖКХ; Соисполнитель мероприятия: территориальные отделы |  | 300,00 | 2026,21 | 2026,21 |
| Основное мероприятие 1.7 | Прочие мероприятия по благоустройству |  |  |  | 0,00 | 135,42 | 135,42 |
| Подпрограмма 2 | Реализация проектов в рамках регионального проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства» |  | Всего средств на реализацию Подпрограммы 2 |  | 0,00 | 9441,96 | 8360,66 |
| Основное мероприятие 2.1 | Реализация проектов в рамках регионального проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства |  | Ответственный исполнитель Подпрограммы: сектор ЖКХ |  | 0,00 | 9441,96 | 8360,66 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |
| 3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу с начала её реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| дата |  | № постановления |  | обоснование |  |  |  |
| 4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Приложению 2 к Методическим указаниям (нужное подчеркнуть) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Программа высокоэффективна |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Программа эффективна |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Программа низкоэффективная |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| По итогам 2023 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Устюженского муниципального округа на 2023 – 2027 годы" |  |  |  |  |  |  |  |

Согласование с соисполнителем муниципальной программы

________________________                                 ________________

Соисполнитель                                                        подпись