Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в границах Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы

наименование муниципальной программы

Сектор жилищно-коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа

наименование ответственного исполнителя

2024 год

отчетный год

28.02.2025

дата составления отчета

Заведующий сектором жилищно-коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Малясов Андрей Григорьевич

должность, фамилия, имя, отчество

8(81737) 2-33-02

телефон

gkh_ustuzhna@mail.ru

и электронный адрес лица, ответственного за подготовку годового отчета

Годовой отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы

| 1.Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  | год, предшеству-ющий отчетному* | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор 1: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 9,7 | 10,6 | 10,6 |  |
| 2 | Индикатор 2: Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок | шт. | 9 | 9 | 10 |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Индикатор 1: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | Индикатор 2: доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 9,7 | 10,6 | 10,6 |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
|  | Индикатор 1: количество рейсов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | рейс | 1452 | 1452 | 1452 |  |
|  | Индикатор 2: Уровень соблюдения схем и графиков движения пассажирского автотранспорта на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | % | 100 | 100 | 100 |  |

2. Результат использования бюджетных ассигнований бюджета округа и иных средств на реализацию муниципальной программы

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик- координатор |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату* | кассовое исполнение |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в границах Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы |  | Всего средств на реализацию Программы |  | 51193,80 | 73012,35 | 72963,21 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель Программы: сектор ЖКХ; Соисполнители мероприятия: Комитет, территориальные отделы, администрация округа |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечения транспортного обслуживания населения в границах Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы |  | Всего средств на реализацию Подпрограммы 1 |  | 38700,68 | 60749,24 | 60700,09 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель: сектор ЖКХ; Соисполнитель мероприятия: Комитет, территориальные отделы |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог (включая искусственные сооружения на них) общего пользования местного значения в границах муниципального округа |  | Соисполнители мероприятия: Комитет, территориальные отделы |  | 4327,90 | 4247,62 | 4247,62 |
| Основное мероприятие 2 | Содержание автомобильных дорог (включая искусственные сооружения на них) общего пользования местного значения в границах муниципального округа |  | Соисполнители мероприятия: Комитет, территориальные отделы |  | 33872,78 | 56185,12 | 56135,98 |
| Основное мероприятие 3 | Противопаводковые мероприятия |  | Ответственный исполнитель Программы: сектор ЖКХ |  | 500,00 | 316,50 | 316,50 |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы |  | Всего средств на реализацию Подпрограммы 2 |  | 12493,11 | 12263,11 | 12263,11 |
| Основное мероприятие 2.1 | Субсидия на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах |  | Ответственный исполнитель Подпрограммы: сектор ЖКХ |  | 5349,11 | 5349,11 | 5349,11 |
| Основное мероприятие 2.2 | Приобретение подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования (автобусов) для осуществления перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных перевозок |  | Ответственный исполнитель Подпрограммы: сектор ЖКХ, Соисполнители мероприятия: Комитет |  | 7144,00 | 6914,00 | 6914,00 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  | ответственный исполнитель |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу с начала её реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| дата |  | № постановления |  | обоснование |  |  |  |
|  |  |  |  | Необходимость внесения изменений в подпрограммы №№ 1, 2, в части объемов финансирования мероприятий |  |  |  |
| 4. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы согласно Приложению 2 к Методическим указаниям (нужное подчеркнуть) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Программа высокоэффективна |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Программа эффективна |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Программа низкоэффективная |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| По итогам 2024 года установлена целесообразность дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечения транспортного обслуживания населения в границах Устюженского муниципального округа на 2023-2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |

Согласование с соисполнителем муниципальной программы

________________________                                 ________________

Соисполнитель                                                        подпись