Отчёт о  реализации

Муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и обеспечение доступным и комфортным жильем населения на территории Устюженского муниципального района на 2021-2025 годы» за 2022 год

Ответственный исполнитель: заведующий сектором ЖКХ управления ЖКХ, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального района.

Дата составления отчета: 28.02.2023

Ответственный за подготовку отчета: Малясов А.Г., заведующий сектором ЖКХ управления ЖКХ, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа.  Тел. (81737)2-33-02.

Цель муниципальной программы: Обеспечение комфортных условий проживания населения Устюженского муниципального района

1.  В 2022 году достигнуты следующие результаты:

- количество прекращений подачи коммунальных ресурсов населению в результате технологических нарушений на муниципальных коммунальных системах     28 ед.

- доля потерь воды в муниципальных системах водоснабжения составила    26,0 %;

-   доля  потерь тепловой энергии в муниципальных системах теплоснабжения   составила  21,2%;

-  Площадь аварийного жилищного фонда, в котором проживают граждане составила 4408,1 кв. м.

2. Перечень мероприятий данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на     выполнение мероприятий муниципальной программы

| № п/п | Мероприятие | Расходы, тыс. руб. |  | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Фактическое исполнение |  |
|  | Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Устюженского муниципального района на 2021-2025 годы» |  |  |  |
| 1 | Закупки для муниципальных нужд, в том числе подключение дополнительной электрической нагрузки на котельной "Центральная" в г. Устюжна | 228,83 | 228,83 | - |
| 2 | Обследование состояния дымовых труб котельных и теплосетей | 754,00 | 754,00 | - |
| 3 | Приобретение дымососа для котельной в п. Юбилейный | 64,50 | 64,50 | - |
| 4 | Приобретение сетевых насосов в котельные пос. Даниловское и д. Мелечино | 44,50 | 44,50 | - |
| 5 | Демонтаж трёх электродвигателей в котельную д. Долоцкое | 42,84 | 42,84 | - |
| 6 | Приобретение материалов для ремонта трёх котлов в котельной д. Долоцкое | 77,30 | 77,30 | - |
| 7 | Установка автоматической электрозащиты на котельной в д. Долоцкое | 149,74 | 149,74 | - |
|  | Приобретение материалов для ремонта водопроводного колодца по ул. Центральная | 13,24 | 13,24 |  |
| 8 | Закупки для муниципальных нужд, в том числе подключение дополнительной электрической нагрузки на котельной "Центральная" в г. Устюжна | 228,83 | 228,83 | - |
| 9 | Обеспечение надежности подачи теплоносителя в тепловую сеть на котельной по адресу: пос. им. Желябова, ул. Первомайская, 31 и котельной по адресу: пос. им. Желябова, Больничный городок, 4А (приобретение резервных сетевых насосов) | 196,01 | 196,01 | - |
| 10 | Ремонт системы дымоудаления на котельной в п. Даниловское | 250,00 | 250,00 | - |
| 11 | Ремонт системы дымоудаления на котельной в п. Юбилейный | 400,00 | 400,00 | - |
| 12 | Установка котла на котельной в д. Долоцкое | 155,35 | 155,35 | - |
| 13 | Установка котла в котельную д. Соболево | 149,99 | 149,99 | - |
| 14 | Установка дизель-генератора в котельную пос. Спасское | 102,26 | 102,26 | - |
| 15 | Приобретение и установка дымососа в котельную п. Даниловское | 74,22 | 74,22 | - |
| 16 | Устройство павильона для скважины в д. Мелечино | 126,65 | 126,65 | - |
| 17 | Приобретение водяного насоса на скважину в д. Сычёво | 40,00 | 40,00 | - |
| 18 | Приобретение однофазного насоса для скважины в д. Богуславль | 21,16 | 21,16 | - |
| 19 | Ремонт водоразборных колонок в д. Избищи | 40,00 | 40,00 | - |
| 20 | Установка гидроаккумулятора на скважине в д. Малое Восное | 153,40 | 153,40 | - |
| 21 | Приобретение оборудования и материалов для выполнения работ по подключению дополнительной тепловой нагрузки к котельной "Центральная" г. Устюжна | 9798,98 | 9798,98 | - |
| 22 | Ремонт колодца в д. Дора у дома № 8 | 114 | 114 | - |
| 23 | Ремонт колодца в д. Люботово между домами 3-5 | 53 | 53 | - |
| 24 | Ремонт колодца в д. Кормовесово у дома № 6 | 8,897 | 8,897 | - |
| 25 | Ремонт колодца в д. Понизовье ул. Георгиевская 13-15 | 90 | 90 | - |
| 26 | Ремонт колодца в д. Ванское по ул. Центральная 62-66 | 30 | 30 | - |
| 27 | Ремонт колодца в д. Мережа по ул. Заречная д. 6 | 25 | 25 | - |
| 28 | Ремонт колодца в д. Мережа Красных Зорь д. 11 | 30 | 30 | - |
| 29 | Ремонт колодца в пос. им. Желябова по ул. Набережная между домами 5-7 | 50 | 50 | - |
| 30 | Ремонт колодца в пос. им. Желябова по ул. Большая Окуневская, д. 3 | 30 | 30 | - |
| 31 | Ремонт колодца в пос. им. Желябова по ул. Социалистическая у д. 7 | 28,2 | 28,2 | - |
| 32 | Ремонт колодца в пос. им. Желябова по ул. Садовая между домами 6-8 | 28,2 | 28,2 | - |
| 33 | Ремонт колодца в пос. им. Желябова по ул. Советская у дома 34 | 29 | 29 | - |
| 34 | Ремонт 3-х колодцев в д. Плотичье по ул. Центральная у дома 16 и у дома 38, по ул. Озерная у дома 15 | 84,6 | 84,6 | - |
|  | Ликвидация 2 колодцев в д. Жуково (между домами 9-1 и у дома 24) и 1 колодца в д. Славынево ул. Центральная, д. 93 | 30 | 30 | - |
|  | Поставка твердотопливного водогрейного котла в котельную д. Соболево | 858,6 | 858,6 | - |
|  | Приобретение и доставка котла в котельную д. Расторопово | 715 | 715 | - |
|  | Ремонт теплосети с заменой утеплителя в д. Долоцкое | 1005,3 | 1005,3 | - |
|  | Утепление теплотрассы на ул. Рубцова в д. Никола | 493,159 | 493,159 | - |
|  | Ремонт участка тепловой сети по ул. Солнечной в д. Брилино | 310,7107 | 310,7107 | - |
|  | Устройство источника нецентрализованного водоснабжения (колодца) в д. Жуково вблизи дома 18 | 104,5 | 104,5 | - |
|  | Устройство источника нецентралиованного водоснабжения (колодца) в д. Плотичье по ул. Центральная между домами 30-32 | 96,5 | 96,5 | - |
|  | Устройство источника нецентралиованного водоснабжения (колодца) в пос. им. Желябова ул. Малая Окуневская | 97 | 97 | - |
|  | Устройство колодца в д. Давыдовское | 100 | 100 | - |
|  | Устройство колодца в д. Избищи | 170 | 170 | - |
|  | Устройство четырех колодцев на территории сельского поселения Мезженское | 413,7 | 413,7 | - |
|  | Устройство шахтного колодца в д. Звана | 279,19 | 279,19 | - |
|  | Устройство шахтного колодца в д. Игумново (между 21 и 23 домами) | 188,52403 | 188,52403 | - |
|  | Подпрограмма 2 «Энергосбережение на территории Устюженского муниципального района на 2021-2025 годы» |  |  |  |
| 35 | Мероприятия не планировались | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на территории Устюженского муниципального района на 2021-2025 годы» |  |  |  |
| 36 | Мероприятие 3.1.1"Мероприятия, связанные с осуществлением процедуры изъятия объектов недвижимости (долей) собственности граждан в рамках переселения из аварийного жилищного фонда и проведением оценочных работ по определению выкупной цены изымаемого имущества» | 500,00 | 500,0 | - |

3. Сведения о достижении целевых показателях (индикаторах)

| Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения показателей за 2021 год |  |  |  | КВП |  | КРi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Плановое |  | Фактич. |  |  |  |  |  |
| По Программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор 1.1: количество прекращений подачи коммунальных ресурсов населению в результате технологических нарушений на муниципальных коммунальных системах | шт./год | 27 |  | 28 |  | 0,96 |  | 1,07 |  |
| Индикатор (показатель) 2.1: доля потерь воды в муниципальных системах водоснабжения | % | 25 |  | 26 |  | 0,96 |  | 1,03 |  |
| Индикатор (показатель) 2.2: доля потерь тепловой энергии в муниципальных системах теплоснабжения | % | 20,5 |  | 21,2 |  | 0,97 |  | 1,01 |  |
| Индикатор (показатель) 3.1: Площадь аварийного жилищного фонда, в котором проживают граждане | кв. м. | 4408,1 |  | 4408,1 |  | 1,00 |  | 1,00 |  |
| Подпрограмма 1 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Устюженского муниципального района на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель (индикатор) 1.1: доля муниципальных котельных, соответствующих нормативным требованиям в общем количестве муниципальных котельных района, характеризующий выполнение задачи по обеспечению надежной и эффективной работы муниципальной коммунальной инфраструктуры | % | 43,2 |  | 36,0 |  | 0,83 |  | 1,13 |  |
| Целевой показатель (индикатор) 1.2: доля протяженности муниципальных тепловых сетей, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных тепловых сетей района, характеризующий выполнение задачи по обеспечению надежной и эффективной работы муниципальной коммунальной инфраструктуры | % | 13,8 |  | 12,8 |  | 0,93 |  | 1,02 |  |
| Целевой показатель (индикатор) 1.3: доля протяженности муниципальных водопроводных сетей, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных водопроводных сетей района, характеризующий выполнение задачи по обеспечению надежной и эффективной работы муниципальной коммунальной инфраструктуры | % | 17,3 |  | 15,5 |  | 0,90 |  | 1,03 |  |
| Целевой показатель (индикатор) 1.4: доля расходов населения на оплату коммунальных услуг в общих доходах, характеризующий выполнение задачи по обеспечению доступности для населения стоимости коммунальных услуг | % | 26,5 |  | 26,5 |  | 1,00 |  | 1,00 |  |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение на территории Устюженского муниципального района на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор (показатель) 1: удельное годовое потребление электрической энергии бюджетными учреждениями | кВт*ч на 1человека населения |  | 204 |  | 205 |  | 1,00 |  | 1,01 |
| Индикатор (показатель) 2: удельное годовое потребление тепловой энергии бюджетными учреждениями | Гкал на 1 человека населения |  | 0,585 |  | 0,589 |  | 1,00 |  | 1,00 |
| Индикатор (показатель) 3: удельное годовое потребление холодной воды бюджетными учреждениями | м³ на 1 человека населения |  | 1,05 |  | 1,05 |  | 1,00 |  | 1,00 |
| Индикатор (показатель) 4: объём потребления электроэнергии ресурсоснабжающими организациями | млн. кВт*ч |  | 4,62 |  | 4,62 |  | 1,00 |  | 1,00 |
| Индикатор (показатель) 5: удельный расхода топлива на выработку теплоэнергии ресурсоснабжающими организациями | т.у.т./Гкал |  | 0,207 |  | 0,209 |  | 0,99 |  | 1,00 |
| Индикатор (показатель) 6: объем потерь воды при ее передаче ресурсоснабжающими организациями | тыс. м³ |  | 215,2 |  | 215,0 |  | 1,00 |  | 1,00 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на территории Устюженского муниципального района на 2021-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор (показатель) 1: количество граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, обеспеченных жилыми помещениями | Количество граждан |  | - |  | - |  | 1,00 |  | 1,00 |
| Индикатор (показатель) 4: площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда в связи со сносом или реконструкцией | кв. м. |  | - |  | - |  | 1,00 |  | 1,00 |

4. Расчёт целевых показателей (индикаторов) Программы

- Целевой показатель (индикатор) 1.1: количество прекращений подачи коммунальных ресурсов населению в результате технологических нарушений на муниципальных коммунальных системах, характеризующий выполнение задачи по обеспечению бесперебойной поставки качественных коммунальных ресурсов населению района, определяется как количество прекращений подачи коммунальных ресурсов населению в результате технологических нарушений на муниципальных коммунальных системах за год – 28 шт./год.

- Целевой показатель (индикатор) 2.1: доля потерь воды в муниципальных системах водоснабжения,  характеризующий выполнение задачи по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в районе,     определяется как доля потерь воды в муниципальных  системах водоснабжения по формуле:

- Dп.воды = Vп. воды. / Vобщ.воды*100%, где

- Dп.воды. – доля потерь воды в муниципальных системах водоснабжения, %;

- Vп. воды – объем потерь воды в муниципальных системах водоснабжения, куб. м;

- Vобщ.воды -   общий объем поднятой воды в муниципальных системах водоснабжения, куб м.

- Dп.воды = Vп. воды. / Vобщ.воды*100% = 156,0/600,0*100% =26,0%

- Целевой показатель (индикатор) 2.2: доля  потерь тепловой энергии в муниципальных системах теплоснабжения, характеризующий выполнение задачи по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в районе,     определяется как доля потерь тепловой энергии в муниципальных системах теплоснабжения по формуле:

- Dп.тепла = Vп. тепла. / Vобщ. тепла*100%, где

- Dп.тепла. – доля потерь тепловой энергии в муниципальных системах теплоснабжения, %;

- Vп. тепла – объем потерь тепловой энергии в муниципальных системах теплоснабжения, ГКал;

- Vобщ.тепла -   общий объем выработанной тепловой энергии  в муниципальных системах теплоснабжения, куб м.

- Dп.тепла = Vп. тепла. / Vобщ. тепла*100% =  10324/48700*100% = 21,2%

- Целевой показатель (индикатор) 3.1: площадь аварийного жилищного фонда, в котором проживают граждане, характеризующий выполнение задачи по созданию безопасных благоприятных условий проживания граждан, определяется как площадь  помещений в многоквартирных домах, которые признаны в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе эксплуатации и в 2022 году составляет 4408,1 кв. м.

Расчёт целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 1

- Целевой показатель (индикатор) 1.1: доля муниципальных котельных, соответствующих нормативным требованиям  в общем количестве муниципальных котельных района, характеризующий выполнение задачи  по обеспечению надежной и эффективной работы муниципальной коммунальной инфраструктуры, определяется как доля муниципальных котельных, соответствующих нормативным требованиям,  в общем количестве муниципальных котельных района по формуле:

- Dк.н. = Кн. / Кобщ.*100%, где

- Dк.н. – доля муниципальных котельных, соответствующих нормативным требованиям,  в общем количестве муниципальных котельных района, %;

- Кн. – количество муниципальных котельных, соответствующих нормативным требованиям, ед.;

- Кобщ. – общее количество муниципальных котельных в районе, ед.

- Dк.н. = Кн. / Кобщ.*100% = 9/25*100% = 36%

- Целевой показатель (индикатор) 1.2: доля протяженности муниципальных тепловых сетей, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных тепловых сетей района,  характеризующий выполнение задачи  по обеспечению надежной и эффективной работы муниципальной коммунальной инфраструктуры, определяется как доля протяженности муниципальных тепловых сетей, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных тепловых сетей района по формуле:

- Dт/с.н. = Lт/с.н. / Lт/с.общ.*100%, где

- Dт/с.н. – доля протяженности муниципальных тепловых сетей, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных тепловых сетей района, %;

- Lт/с.н. – протяженность муниципальных тепловых сетей, соответствующих нормативным требованиям, км;

- Lт/с.общ. - общая протяженность муниципальных тепловых сетей района, км.

- Dт/с.н. = Lт/с.н. / Lт/с.общ.*100% = 4,97/38,8 *100% = 12,8%

- Целевой показатель (индикатор) 1.3: доля протяженности муниципальных водопроводных  сетей, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных водопроводных сетей района,  характеризующий выполнение задачи  по обеспечению надежной и эффективной работы муниципальной коммунальной инфраструктуры, определяется как доля протяженности муниципальных водопроводных  сетей, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных водопроводных сетей района по формуле:

- Dв/с.н = Lв/с.н/ Lв/с.общ.*100%, где

- Dв/с.н – доля протяженности муниципальных водопроводных сетей, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных водопроводных сетей района, %;

- Lв/с.н – протяженность муниципальных водопроводных сетей, соответствующих нормативным требованиям, км;

- Lв/с.общ. - общая протяженность муниципальных водопроводных сетей района, км.

- Dв/с.н = Lв/с.н/ Lв/с.общ.*100%= 17,4/112*100%= 15,5%

- Целевой показатель (индикатор) 1.4: доля расходов населения на оплату коммунальных услуг  в общих доходах,  характеризующий выполнение задачи по обеспечению доступности для населения стоимости коммунальных услуг определяется как доля расходов населения на оплату коммунальных услуг  в общих доходах  по формуле:

- Dр.ку  = Рку / Зс/м*100%, где

- Dр.ку – доля расходов населения на оплату коммунальных услуг  в общих доходах, %;

- Рку – среднемесячные расходы на оплату коммунальных услуг стандартной благоустроенной квартиры площадью  54 м2, тыс. руб.;

- Зс/м -  среднемесячная заработная плата 1 человека по району, тыс. руб.

- Dр.ку  = Lво/с.н/ Lво/с.общ.*100%= 8637/32592 *100% = 26,5%.

Расчёт целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 2

1. Целевой показатель (индикатор) 1: удельное годовое потребление электрической энергии бюджетными учреждениями, характеризующий выполнение задачи  по снижению потребления энергоресурсов в бюджетной сфере, определяется как удельное годовое потребление электрической энергии бюджетными учреждениями  по формуле:

- Уэ.б. = Eб. /N общ., где

Уэ.б – удельное годовое потребление электрической энергии бюджетными учреждениями, кВт·ч на 1 человека населения;

- Eб. – годовой объём потребления электрической энергии бюджетными учреждениями, тыс. кВт*ч;

- N общ. - количество населения в районе, человек.

- Уэ.б. = Eб. /N общ=  3280/16000=205 кВт·ч на 1 человека населения.

2. Целевой показатель (индикатор) 2: удельное годовое потребление тепловой энергии бюджетными учреждениями, характеризующий выполнение задачи  по снижению потребления энергоресурсов в бюджетной сфере,  определяется как удельное годовое потребление тепловой энергии бюджетными учреждениями по формуле:

- Ут. б. = Тб. /N общ., где

Ут..б – удельное годовое потребление электрической энергии бюджетными учреждениями, кВт*ч на 1 человека населения;

- Тб. – годовой объём потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями, Гкал / на 1 человека населения;

- N общ.  -  количество населения в районе, человек.

- Ут. б. = Тб. /N общ.=9424/16000 =0,589 Гкал / на 1 чел. населения.

3. Целевой показатель (индикатор) 3: удельное годовое потребление холодной воды  бюджетными учреждениями, характеризующий выполнение задачи  по снижению потребления энергоресурсов в бюджетной сфере, определяется как удельное годовое потребление холодной воды бюджетными учреждениями по формуле:

- Ув.б. = Вб. /N общ., где

- Ув.б – удельное годовое потребление электрической энергии бюджетными учреждениями,  кВт*ч на 1 человека населения;

- Вб. – годовой объём потребления холодной воды бюджетными учреждениями, м³ на 1 человека населения;

- N общ. - количество населения в районе, человек.

- Ув.б. = Вб. /N общ.= 16800/16000=1,05 м³ на 1 чел. населения

4. Целевой показатель (индикатор) 4: объём потребления электроэнергии ресурсоснабжающими организациями, характеризующий выполнение задачи  по повышению энергоэффективности производства и передачи коммунальных ресурсов,  определяется как объём потребления электроэнергии ресурсоснабжающими организациями в соответствии с данными электроснабжающей организации и составляет в 2022 году  4,62 млн. кВт.

5.  Целевой показатель (индикатор) 5: удельный расхода топлива на выработку  теплоэнергии ресурсоснабжающими организациями, характеризующий выполнение задачи  по повышению энергоэффективности производства и передачи коммунальных ресурсов,  определяется как удельный расхода топлива на выработку теплоэнергии по формуле:

- Ут. б. = Vтоп. / Vт.энергии, где

Ут..б – удельный расхода топлива на выработку  теплоэнергии, т.у.т./Гкал;

Vтоп. – годовой расход топлива на выработку теплоэнергии, т.у.т.;

- Vт.энергии - годовая выработка тепловой энергии.

- Ут. б. = Vтоп. / Vт.энергии  . =  10178,3/48700=0,209 т.у.т./Гкал

6. Целевой показатель (индикатор) 6: объем потерь воды при ее передаче ресурсоснабжающими организациями, характеризующий выполнение задачи  по повышению энергоэффективности производства и передачи коммунальных ресурсов,  определяется как объем потерь воды при ее передаче в соответствии с данными  ресурсоснабжающих организаций.

(в 2022 году составляет 215,0 тыс. м3).

Расчёт целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 3

Целевой показатель (индикатор) 1: количество граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде обеспеченных жилыми помещениями, характеризующий выполнение задачи  по улучшению жилищных условий граждан, определяется как количество человек, переселенных из аварийного жилищного фонда за отчетный период. На 2022 год данное мероприятие не планировалось.

Целевой показатель (индикатор) 2: площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда в связи со сносом или реконструкцией, характеризующий выполнение задачи  по ликвидации аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу или реконструкции, определяется как  площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда в связи со сносом или реконструкцией за отчетный период. На 2022 год мероприятие по сносу или реконструкции аварийного жилищного фонда не планировались.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы 1

ЭРобщ=ЭРмп

КОмп=МБфактМБплан = 1,0

Коэффициент результативности для 4 показателей – 3,66/4 = 0,92

Коэффициент динамики для 5 показателей – 4,11/4 = 1,03

Общая эффективность -     (1+ ((КВПi + KPi)/2)/4)/2  = 0,99

Муниципальная  подпрограмма 1 – эффективна.

Расчет оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы 2

ЭРобщ=ЭРмп

КОмп=МБфактМБплан= 1,0

Коэффициент результативности для 6 показателей – 5,99/6 = 0,99

Коэффициент динамики для 6 показателей – 6,01/6 = 1,00

Общая эффективность -     (1+ ((КВПi + KPi)/2)/6)/2  = 0,99

Муниципальная подпрограмма 2– эффективна.

Общая оценка реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

ЭРобщ = (0,99+0,99+1)/3=0,99

Муниципальная программа – эффективна.

Заведующий сектором ЖКХ управления

ЖКХ, архитектуры, строительства

и экологии администрации Устюженского

муниципального округа                                                                                      А.Г. Малясов