Отчёт о  реализации

Муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение транспортного обслуживания населения в границах Устюженского муниципального района на 2021-2025 годы»

за 2022 год

Ответственный исполнитель: заведующий сектором ЖКХ управления ЖКХ, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального района   администрации Устюженского муниципального района.

Дата составления отчета: 28.02.2022

Ответственный за подготовку отчета: Малясов А.Г., заведующий сектором ЖКХ управления ЖКХ, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального района    администрации района.  Тел. (81737)2-33-02.

Цель муниципальной программы: Обеспечение развития транспортной инфраструктуры Устюженского муниципального района

1.  В 20121году достигнуты следующие результаты:

- доля автомобильных дорог общего пользования  местного значения, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования  местного значения составила 9,7%;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 100%;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила 9,7%.

2. Перечень мероприятий данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы:

| № п/п | Наименование мероприятия | Сумма финансирования, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 14964 |  |
| 2 | Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах округа за счет средств субсидии для организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | 3056,84 |  |

Из Дорожного фонда области на дорожную деятельность в отношении местных автодорог  выделено финансовых средств в размере   28739,49   тыс. руб.

в том числе:

| № п.п | Мероприятие | Всего | Дорожный фонд области, тыс. рублей | Местный бюджета района, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 29 326,01 | 28 739,49 | 586,52 |
| 1 | "Ремонт асфальтобетонного покрытия по улице Коммунаров от переулка Заречный до переулка Лесной в г. Устюжна Вологодской области" | 2 594,29 | 2 355,41 | 238,89 |
| 2 | "Устройство тротуара с асфальтобетонным покрытием и организации освещения вдоль тротуара по переулку Луначарского и участка улицы Интернациональной города Устюжна Вологодской области" | 1 733,77 | 1 699,096 | 34,68 |
| 3 | "Устройство тротуара с асфальтобетонным покрытием и организации освещения вдоль тротуара по переулку Терешковой города Устюжна Вологодской области" | 13 597,01 | 13 325,07 | 271,940 |
| 4 | "Ремонт асфальтобетонного покрытия по переулку Богатырева от улицы Карла Маркса до улицы Правая Набережная реки Мологи г. Устюжна Вологодской области" | 1 657,88 | 1 624,72 | 33,16 |
| 5 | "Ремонт асфальтобетонного покрытия дорожного полотна по переулку Луначарского от улицы Интернациональная до улицы Правая Набережная реки Мологи г. Устюжна Вологодской области" | 981,24 | 961,61 | 19,62 |
| 6 | "Ремонт асфальтобетонного покрытия дорожного полотна по переулку Терешковой от улицы Карла Маркса до улицы Интернациональная г. Устюжна Вологодской области" | 1 283,87 | 1 258,19 | 25,68 |
| 7 | "Ремонт асфальтобетонного покрытия по улице Коммунаров от переулка Комсомольский до переулка Филинский г. Устюжна Вологодской области" | 7 759,30 | 7 604,11 | 155,19 |
| 8 | "Ремонт асфальтобетонного покрытия дорожного полотна по переулку Луначарского от улицы Карла Маркса до улицы Володарского г. Устюжна Вологодской области" | 1 091,90 | 1 070,06 | 21,84 |
| 9 | "Ремонт асфальтобетонного покрытия дорожного полотна по переулку Луначарского от улицы Карла Маркса до улицы Интернациональная г. Устюжна Вологодской области" | 1 221,05 | 1 196,63 | 24,42 |

В 2022 году также проводились работы по паспортизации автодорог района местного значения. На данные цели  израсходовано 500 тыс. руб.

3. Сведения о достижении целевых показателях (индикаторах)

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Единица Измерен. | Значения показат. за 2022 |  | КВП | КРi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | факт |  |  |
| 1. | Индикатор 1: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 10,6 | 9,7 | 0,92 | 1,07 |
| 2. | Индикатор 2: Количество муниципальных маршрутов регулярных перевозок | шт. | 9 | 9 | 1 | 1 |

Расчёт значений целевых показателей (индикаторов) Программы

1) Целевой показатель (индикатор) 1: выполнение мероприятий по обеспечению сохранности существующей дорожной сети местного значения определяется как доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения по формуле:  Dрем = Lрем. / Lобщ.*100%, где

- Dрем. – доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %;

- Lрем. – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен ремонт, км;

- Lобщ. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования  местного значения, км.

- Dрем = Lрем. / Lобщ.*100% = 58,3/600,98*100%= 8,4%

2) Целевой показатель (индикатор) 2: выполнение мероприятий по обеспечению сохранности существующей дорожной сети местного значения определяется как доля протяженности автомобильных дорог общего пользования  местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения по формуле: Dобсл. = Lобсл. / Lобщ.*100%, где

- Dобсл. – доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения, %;

- Lобсл. – протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, содержание которых осуществляется круглогодично, км;

- Lобщ. - общая протяженность автомобильных дорог общего пользования  местного значения, км.

- Dобсл. = Lобсл. / Lобщ.*100% = 600,98/600,98*100%= 100%.

6. Расчет   оценки эффективности реализации муниципальной программы

ЭРобщ=ЭРмп

КОмп=МБфактМБплан = 1,0

Коэффициент результативности для 3 показателей – 1,92/2 = 0,96

Коэффициент динамики для 3 показателей – 2,06/2 = 1,03

Общая эффективность -     (1+ ((КВПi + KPi)/2)/3)/2  = 1,0

Муниципальная программа – высокоэффективна.

Заведующий сектором ЖКХ управления

ЖКХ, архитектуры, строительства

и экологии администрации Устюженского

муниципального округа                                                                                      А.Г. Малясов