АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЖЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.10.2023 № 1208

г. Устюжна

Об утверждении муниципальной

программы «Благоустройство

территории Устюженского

муниципального округа

на 2023 – 2027 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании статьи 38 Устава Устюженского муниципального округа Вологодской области

администрация округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории Устюженского муниципального округа на 2023 – 2027 годы» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Информационный вестник Устюженского муниципального округа» и разместить на официальном сайте Устюженского муниципального округа.

Глава Устюженского

муниципального округа                                                                    И.А. Петров

Приложение

к постановлению администрации

Устюженского муниципального округа

Вологодской области

от 02.10.2023 № 1208

Паспорт муниципальной программы

«Благоустройство территории Устюженского муниципального округа

на 2023 – 2027 годы»  (далее – Программа)

| Наименование программы | Благоустройство территории Устюженского муниципального округа на 2023 – 2027 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | администрация Устюженского муниципального округа Вологодской области (управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области) |
| Соисполнители Программы | территориальные отделы администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения»; подпрограмма 2 «Реализация проектов в рамках регионального проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства» |
| Цель Программы | 1. Создание комфортных условий проживания и отдыха населения, улучшение внешнего вида и санитарного состояния территории Устюженского муниципального округа и эстетического облика объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования |
| Задачи Программы | 1. Организация содержания территорий и объектов благоустройства в нормативном состоянии, обеспечение санитарного состояния территории округа. 2. Организация мероприятий по озеленению территории населенных пунктов округа. 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Протяженность линий наружного освещения, охваченных содержанием и ремонтом, км. 2. Количество светильников уличного освещения, охваченных содержанием и ремонтом, шт. 3. Количество спортивных и детских площадок, находящихся на содержании, ед. 4. Количество памятников, иных малых архитектурных форм, памятников и мемориалов воинской славы, находящихся на содержании, ед. 5. Количество мест отдыха, парков, скверов, аллей, «троп здоровья», охваченных содержанием и ремонтом, ед. 6. Количество реализованных проектов в рамках регионального проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства, ед. |
| Сроки реализации Программы | 2023-2027 годы |
| Объем бюджетных ассигнований Программы | Объем финансовых средств бюджета округа, необходимых для реализации Программы составляет 89 180,74 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 год – 19 406,22 тыс. руб., 2024 год – 17 443,63 тыс. руб., 2025 год – 17 443,63 тыс. руб., 2026 год – 17 443,63 тыс. руб., 2027 год – 17 443,63 тыс. руб. Объем финансирования Программы подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | К 2028 году: 1. Протяженность линий наружного освещения, охваченных содержанием и ремонтом, 275 км. 2. Количество светильников уличного освещения, охваченных содержанием и ремонтом, 2 702 шт. 3. Количество спортивных и детских площадок, находящихся на содержании, 50 ед. 4. Количество памятников, иных малых архитектурных форм, памятников и мемориалов воинской славы, находящихся на содержании, 39 ед. 5. Количество мест отдыха, парков, скверов, аллей, «троп здоровья», охваченных содержанием и ремонтом, 50 ед. 6. Количество реализованных проектов в рамках регионального проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства, 20 ед. |

- Общая характеристика сферы реализации Программы

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии Устюженского муниципального округа и направлено на улучшение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, поэтому решение проблемы требует комплексного подхода.

Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства, а именно, приводятся в неудовлетворительное состояние объекты благоустройства: скамейки, урны, цветники, клумбы, освещение и т.д.

Благоустройство общественных территорий не проводилось в достаточном объеме из-за недостаточности финансирования. Так, органы местного самоуправления Устюженского муниципального округа Вологодской области с привлечением финансовой поддержки граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с 2015 года принимают активное участие в региональном проекте «Народный бюджет».

В весенне-летний период проводится скашивание сорной травы на общественных территориях. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и ветхих деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб.

К числу основной проблемы в части организации содержания мест захоронения относится: недостаточный уровень содержания мест захоронения, которое заключается в устройстве подъездных путей, обеспечении водой для технических нужд, уборке сорной растительности и аварийных деревьев, устройстве и окраске ограждения.

Важным элементом благоустройства является надёжное освещение улиц.

Сетью наружного освещения территория Устюженского муниципального округа оснащена не в полном объеме. Необходимо продолжить проведение реконструкции имеющегося освещения, установку дополнительных светильников по улицам населенных пунктов, а также замену существующих светильников на современные энергосберегающие лампы. Реализация данных мероприятий  позволит в последующем сэкономить бюджетные средства на оплату за потребленную электроэнергию путем установления энергосберегающих приборов уличного освещения, обеспечение безопасного движения транспорта в тёмное время суток и обеспечение территории населенных пунктов уличным освещением.

Благоустройство мест (площадок) накопления ТКО также является одной из важных проблем на территории округа. Оборудование, содержание и ремонт осуществляется за бюджетные средства.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов Устюженского муниципального округа необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

В программе определены приоритетные мероприятия по благоустройству с соответствующими сроками осуществления, затратами, с определением ответственных лиц.

Ожидаемые результаты реализации Программы:

1. Протяженность линий наружного освещения, охваченных содержанием и ремонтом, 275 км.

2. Количество светильников уличного освещения, охваченных содержанием и ремонтом, 2 702 шт.

3. Количество спортивных и детских площадок, находящихся на содержании, 50 ед.

4. Количество памятников, иных малых архитектурных форм, памятников и  мемориалов воинской славы, находящихся на содержании, 39 ед.

5. Количество мест отдыха, парков, скверов, аллей, «троп здоровья», охваченных содержанием и ремонтом, 50 ед.

6. Количество реализованных проектов в рамках регионального проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства, 20 ед.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи, сроки реализации Программы

Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Стратегией пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.02.2019 № 207-р, Стратегией социально-экономического развития Вологодской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Вологодской области от 17.10.2016 № 920.

Основными приоритетами в сфере реализации муниципальной программы являются:

- формирование комфортной среды;

- обеспечение безопасности мест пребывания населения;

- повышение уровня благоустройства территорий.

В соответствии с основными приоритетами определена цель муниципальной программы - повышение качества и комфорта проживания населения на территории Устюженского муниципального округа.

Для достижения поставленной цели в рамках реализации муниципальной программы планируется решение следующих задач:

1. Обеспечение комфортных условий проживания и отдыха населения Устюженского муниципального округа.

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий Устюженского муниципального округа.

Срок реализации муниципальной программы: 2023 - 2027 годы, без выделения этапов.

III. Обоснование выделения и включения в состав Программы подпрограмм  их обобщенная характеристика

Программа включает в себя две подпрограммы, содержащие основные мероприятия, направленные на решение поставленных задач.

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения» (приложение 5 к Программе).

В рамках данной подпрограммы 1 «Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения» планируется реализация следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. «Организация уличного освещения».

Основное мероприятие 1.2 «Организация мероприятий по содержанию общественных территории округа».

Основное мероприятие 1.3. «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа».

Основное мероприятие 1.4. «Содержание мест захоронения».

Основное мероприятие 1.5. «Озеленение».

Основное мероприятие 1.6. «Организация праздничного оформления общественных территорий».

Основное мероприятие 1.7. «Прочие мероприятия по благоустройству».

Подпрограмма 2 «Реализация проектов в рамках регионального проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства» (приложение 6 к Программе).

В рамках данной подпрограммы 2 «Реализация проектов в рамках регионального проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства» планируется реализация основных мероприятий:

- Основное мероприятие 2.1. «Реализация проектов в рамках регионального проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства».

Предусмотренные в каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений в сфере реализации Программы и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и конечных результатов Программы.

IV. Ресурсное обеспечение Программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы

Объем бюджетных ассигнований мероприятий Программы составляет – 135 624,61 тыс. руб., в том числе по годам:

2023 год – 33 982,49 тыс. руб.,

2024 год – 25 410,53 тыс. руб.,

2025 год – 25 410,53 тыс. руб.,

2026 год – 25 410,53 тыс. руб.,

2027 год – 25 410,53 тыс. руб.,

из них:

средства бюджета округа 89 180,74 тыс. руб., в том числе по годам:

2023 год – 19 406,22 тыс. руб.,

2024 год – 17 443,63 тыс. руб.,

2025 год – 17 443,63 тыс. руб.,

2026 год – 17 443,63 тыс. руб.,

2027 год – 17 443,63 тыс. руб.,

средства областного бюджета в виде субсидии 46 443,87 тыс. руб., в том числе по годам:

2023 год - 14 576,27 тыс. руб.,

2024 год - 7 966, 90 тыс. руб.,

2025 год - 7 966, 90 тыс. руб.,

2026 год - 7 966, 90 тыс. руб.,

2027 год - 7 966, 90 тыс. руб.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета округа (таблица 1) и перечень мероприятий подпрограмм Программы за счет средств бюджета округа (таблица 2) приведены в приложении 1 к Программе.

Прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, юридических лиц на реализацию целей Программы приведена в приложении 2 к Программе.

V. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей

и решения задач Программы

1. Целевые показатели (индикаторы), по которым следует оценивать результативность Программы, выбраны с учетом пяти показателей, характеризующих эффективность деятельности органов местного самоуправления Устюженского муниципального округа Вологодской области:

1. Протяженность линий наружного освещения, охваченных содержанием и ремонтом, км.

2. Количество светильников уличного освещения, охваченных содержанием и ремонтом, шт.

3. Количество спортивных и детских площадок, находящихся на содержании, ед.

4. Количество памятников, иных малых архитектурных форм, памятников и  мемориалов воинской славы, установленных и находящихся на содержании, ед.

5. Количество мест отдыха, парков, скверов, аллей, «троп здоровья», охваченных содержанием и ремонтом, шт.

6. Количество реализованных проектов в рамках регионального проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства.

Единые сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении 3 к Программе.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) Программы приведена в приложении 4 к Программе.

Реализация Программы позволит к 2028 году достичь следующих результатов:

1. Протяженность линий наружного освещения, охваченных содержанием и ремонтом, 275 км.

2. Количество светильников уличного освещения, охваченных содержанием и ремонтом, 2 702 шт.

3. Количество спортивных и детских площадок, находящихся на содержании, 50 ед.

4. Количество памятников, иных малых архитектурных форм, памятников и  мемориалов воинской славы, находящихся на содержании, 39 ед.

5. Количество мест отдыха, парков, скверов, аллей, «троп здоровья», охваченных содержанием и ремонтом, 50 ед.

6. Количество реализованных проектов в рамках регионального проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства, 20 ед.

Приложение 1

к Программе

таблица 1

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета округа

| Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Всего | 19 406,22 | 17 443,63 | 17 443,63 | 17 443,63 | 17 443,63 |
| Управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области | 19 406,22 | 17 443,63 | 17 443,63 | 17 443,63 | 17 443,63 |

таблица 2

Перечень мероприятий Программы за счет средств бюджета округа

| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма |  | всего | 0 | 19 406,22 | 17 443,63 | 17 443,63 | 17 443,63 | 17 443,63 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы | 0 | 19 406,22 | 17 443,63 | 17 443,63 | 17 443,63 | 17 443,63 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация уличного освещения | администрация Устюженского муниципального округа Вологодской области (управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области) | 0 | 3745,63 | 4 155,63 | 4 155,63 | 4 155,63 | 4 155,63 |
| Основное мероприятие 1.2 | Организация мероприятий по содержанию общественных территории округа | администрация Устюженского муниципального округа Вологодской области (управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области) | 0 | 9 927,00 | 9 547,00 | 9 547,00 | 9 547,00 | 9 547,00 |
| Основное мероприятие 1.3 | «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа» | администрация Устюженского муниципального округа (управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области) | 0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Содержание мест захоронения | администрация Устюженского муниципального округа (управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области) | 0 | 1 741,00 | 1 741,00 | 1 741,00 | 1 741,00 | 1 741,00 |
| Основное мероприятие 1.5 | Озеленение | администрация Устюженского муниципального округа (управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области) | 0 | 680,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 |
| Основное мероприятие 1.6. | «Организация праздничного оформления общественных территорий» | администрация Устюженского муниципального округа (управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области) | 0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Прочие мероприятия по благоустройству | администрация Устюженского муниципального округа (управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области) | 0 | 480,0 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| Подпрограмма 2 |  | всего |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы | 0 | 2 832,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Реализация проектов в рамках регионального проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства | администрация Устюженского муниципального округа (управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области) | 0 | 2 832,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

к Программе

Прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета,

юридических лиц на реализацию целей Программы

| Источник средств | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| всего | 14 576,27 | 7 966,90 | 7 966,90 | 7 966,90 | 7 966,90 |
| областной бюджет | 14 576,27 | 7 966,90 | 7 966,90 | 7 966,90 | 7 966,90 |
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

к Программе

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетный 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Организация содержания территорий и объектов благоустройства в нормативном состоянии, обеспечение санитарного состояния территории округа. | индикатор (показатель) 1: Протяженность линий наружного освещения, охваченных содержанием и ремонтом | км. | 263,297 | 263,297 | 270,00 | 270,00 | 275,00 | 275,00 |
|  |  | индикатор (показатель) 2: Количество светильников уличного освещения, охваченных содержанием и ремонтом | шт. | 2 702 | 2 702 | 2 702 | 2 702 | 2 702 | 2 702 |
|  |  | индикатор (показатель) 3: Количество спортивных и детских площадок, находящихся на содержании | ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | индикатор (показатель) 4: Количество памятников, иных малых архитектурных форм, памятников и мемориалов воинской славы, находящихся на содержании | ед. | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 2 | Организация мероприятий по озеленению территории населенных пунктов округа. | индикатор (показатель) 5: Количество мест отдыха, парков, скверов, аллей, «троп здоровья», охваченных содержанием и ремонтом | ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 3 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа. | индикатор (показатель) 3: количество реализованных проектов в рамках регионального проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства. | ед. | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Приложение 4

к Программе

Методика расчета значений показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора), единица измерений | Формула расчета | Исходные данные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обозначение переменной | Наименование переменной, единица измерения | Источник данных |
| 1. | Протяженность линий наружного освещения, охваченных содержанием и ремонтом, км. | #### L | L | Протяженность освещенных дорог в отчетном году, км. | Информация управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области на основании актов выполненных работ |
| 2. | Количество светильников уличного освещения, охваченных содержанием и ремонтом, ед. | Ууст | Ууст | Количество установленных (заменённых) светильников уличного освещения в отчетном году, ед. | Информация управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области на основании актов выполненных работ |
| 3. | Количество спортивных и детских площадок, находящихся на содержании, ед. | Д | Д | Количество отремонтированных, обустроенных, приведенных в санитарное состояние спортивных и детских площадок, находящихся на содержании в отчетном году, ед. | Информация управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области на основании актов выполненных работ |
| 4. | Количество памятников, иных малых архитектурных форм, памятников и мемориалов воинской славы, находящихся на содержании, ед. | Nбл | Nбл | Количество отремонтированных, обустроенных, приведенных в санитарное состояние памятников, иных малых архитектурных форм, памятников и мемориалов воинской славы, находящихся на содержании, в отчетном году, ед. | Информация управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области на основании актов выполненных работ |
| 5. | Количество мест отдыха, парков, скверов, аллей, «троп здоровья», охваченных содержанием и ремонтом, ед. | От | От | Количество обустроенных, приведенных в санитарное состояние мест отдыха, парков, скверов, аллей, «троп здоровья», охваченных содержанием и ремонтом, в отчетном году, ед. | Информация управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области на основании актов выполненных работ |
| 6. | Количество реализованных проектов в рамках регионального проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства, ед. | Мон | Мон | Количество реализованных проектов в рамках регионального проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства в отчетном году, ед. | Информация управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области на основании актов выполненных работ |

Приложение 5

к Программе

ПАСПОРТ

Подпрограммы 1 муниципальной программы «Благоустройство территории Устюженского муниципального округа на 2023 – 2027 годы»

«Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения»

(далее – Подпрограмма 1)

| Наименование Подпрограммы | Создание благоприятных условий для проживания и отдыха населения |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Подпрограммы) | администрация Устюженского муниципального округа Вологодской области (управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области) |
|  | Территориальные отделы администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области (далее - администрация округа) |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы | - |
| Цели Подпрограммы | Обеспечение комфортных условий проживания и отдыха населения |
| Задачи Подпрограммы | 1. Организация содержания территорий и объектов благоустройства в нормативном состоянии, обеспечение санитарного состояния территории округа. 2. Организация мероприятий по озеленению территории населенных пунктов округа |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | 1. Протяженность линий наружного освещения, охваченных содержанием и ремонтом, км. 2. Количество светильников уличного освещения, охваченных содержанием и ремонтом, шт. 3. Количество спортивных и детских площадок, находящихся на содержании, ед. 4. Количество памятников, иных малых архитектурных форм, памятников и мемориалов воинской славы, находящихся на содержании, ед. 5. Количество мест отдыха, парков, скверов, аллей, «троп здоровья», охваченных содержанием и ремонтом, ед. |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | 2023-2027 годы без выделения этапов |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы 1 составляет 86 348,15 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 год – 16 573,63 тыс. руб., 2024 год – 17 443,63 тыс. руб., 2025 год – 17 443,63 тыс. руб., 2026 год – 17 443,63 тыс. руб., 2027 год – 17 443,63 тыс. руб. Объем финансирования Подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | К 2028 году: 1. Протяженность линий наружного освещения, охваченных содержанием и ремонтом, 275 км. 2. Количество светильников уличного освещения, охваченных содержанием и ремонтом, 2 702 шт. 3. Количество спортивных и детских площадок, находящихся на содержании, 50 ед. 4. Количество памятников, иных малых архитектурных форм, памятников и мемориалов воинской славы, находящихся на содержании, 39 ед. 5. Количество мест отдыха, парков, скверов, аллей, «троп здоровья», охваченных содержанием и ремонтом, 50 ед. |

- I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и перспективы ее развития

Постоянно меняющиеся требования к инфраструктуре территории приводят к необходимости совершенствования благоустройства и внешнего облика территории. Большинство объектов благоустройства Устюженского муниципального округа, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, освещение населенных пунктов, дворовые и общественные территории, не обеспечивают комфортных условий для жизнедеятельности и отдыха населения. Значительная их часть нуждается в ремонте. Все это отрицательно сказывается на привлекательности, уровне благоустроенности населенных пунктов.

Озеленение территории имеет огромное значение в жизни человека, оказывает влияние на окружающую среду. Зеленые насаждения являются основными элементами художественного оформления населенных пунктов. К работам по озеленению относится создание и содержание зеленых зон, малых архитектурных форм и элементов декоративного оформления, устройство дорожек, газонов, цветников.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения благоустройства населенных пунктов, по результатам исследования определены цели, задачи, мероприятия Подпрограммы 1.

Проблема благоустройства является одной из важнейших, требующей систематического внимания и эффективного решения. Разработка и реализация Подпрограммы 1 позволит улучшить внешний облик населенных пунктов округа, повысить уровень благоустройства и санитарного состояния территорий, комфортного проживания жителей населенных пунктов.

II. Приоритеты политики в сфере реализации Подпрограммы 1, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 1, сроки реализации Подпрограммы 1

Основным приоритетом в сфере реализации подпрограммы 1 является содержание объектов благоустройства и мест общего пользования населенных пунктов в нормативном состоянии, а также создание новых объектов благоустройства.

Целью подпрограммы 1 является обеспечение комфортных условий проживания и отдыха населения.

Для достижения цели подпрограммы 1 необходимо решить следующие задачи:

1. Организация содержания территорий и объектов благоустройства в нормативном состоянии, обеспечение санитарного состояния территории округа.

2. Организация мероприятий по озеленению территории населенных пунктов округа.

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 1 приведены в таблице 1 Приложения 1 к Подпрограмме 1.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 приведена в таблице 2 Приложения 2 к Подпрограмме 1.

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 1:

1. Протяженность линий наружного освещения, охваченных содержанием и ремонтом, 275 км.

2. Количество светильников уличного освещения, охваченных содержанием и ремонтом, 2 702 шт.

3. Количество спортивных и детских площадок, находящихся на содержании, 50 ед.

4. Количество памятников, иных малых архитектурных форм, памятников и мемориалов воинской славы, находящихся на содержании, 39 ед.

5. Количество мест отдыха, парков, скверов, аллей, «троп здоровья», охваченных содержанием и ремонтом, 50 ед.

Сроки реализации Программы 2023 - 2027 годы, без выделения этапов.

- III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1 с обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для ее реализации.

- Основные мероприятия позволят достигнуть цели и решить задачи Подпрограммы 1.

1. Основное мероприятие 1.1 «Организация уличного освещения» (далее - основное мероприятие 1.1).

Цель основного мероприятия 1.1: повышение уровня освещенности в населенных пунктах и обеспечение бесперебойного функционирования уличного освещения.

В рамках основного мероприятия 1.1 предусматривается проведение следующих мероприятий:

- своевременное внесение платы за потребленную электроэнергию;

- техническое обслуживание линий, ремонт светильников, замена неисправных светильников (не подлежащих ремонту) и перегоревших ламп;

- установку новых светильников уличного освещения на существующие опоры и на новые опоры под линию электропередач 0,4 кВ;

- разработку проектной, сметной документации на организацию уличного освещения и прохождение государственной экспертизы проектов;

- реализацию проектов в рамках регионального проекта «Народный бюджет» и программы Губернатора «Светлые улицы Вологодчины».

2. Основное мероприятие 1.2 «Организация мероприятий по содержанию общественных территории округа» (далее - основное мероприятие 1.2).

Цель основного мероприятия 1.2: повышение уровня благоустройства и санитарного состояния общественных территорий.

В рамках основного мероприятия 1.2 предусматривается выполнение ряда мероприятий:

- уборка обслуживаемой территории от мусора (бумаг, пакетов, бутылок, и т.п.), мелкого мусора (окурков, шелухи семечек, бумажек и т.п.), упавших, поломанных и спиленных веток, поваленных деревьев, уборка зависших веток, очистка урн от мусора, вывоз мусора, сгребание опавшей листвы, расчистка снега;

- содержание тротуаров осуществляется в зависимости от погодных условий. Осуществляется очистка от грязи, наносов песка, пыли, мелкого мусора;

- содержание детских и спортивных площадок,  парков, скверов, алей и других мест массового отдыха населения;

- содержание очистка от пыли, грязи, надписей, рисунков на поверхности памятников, расчистка снега) памятников, малых архитектурных форм, памятников и мемориалов воинской славы;

- скашивание травы в местах общего пользования;

- погрузка, вывоз навалов несанкционированного мусора с территории округа;

- оборудование и содержание общественных туалетов.

3. Основное мероприятие 1.3. «Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа» (далее - основное мероприятие 1.3).

Цель основного мероприятия 1.3: обеспечение реализации мероприятий по благоустройству территории Устюженского муниципального округа.

В рамках основного мероприятия 1.3 предусматривается выполнение ряда мероприятий:

- проведение двухмесячника по благоустройству, озеленению, санитарной очистке территорий населенных пунктов Устюженского муниципального округа Вологодской области;

- организация проведения субботников по уборке общественных мест;

- проведение конкурсов по благоустройству.

4. Основное мероприятие 1.4 «Содержание мест захоронения» (далее - основное мероприятие 1.4).

Цель основного мероприятия 1.4: поддержание в нормативном состоянии мест захоронения (территории кладбищ) и памятных мест.

В рамках основного мероприятия 1.4 предусматривается выполнение ряда мероприятий:

- уборка снега на подъездных путях к кладбищам;

- уборка снега на пешеходных дорожках кладбищ;

- спиливание и уборка аварийных деревьев;

- скос и уборка травы на территории кладбищ (обочины подъездных путей и пешеходные дорожки);

- ликвидация навалов мусора на территории кладбищ и смежной территории, погрузка и вывоз на полигон ТБО;

- оборудование и содержание туалетов выгребного типа на кладбищах с массовым посещением;

- установка, ремонт и содержание ограждений кладбищ.

5. Основное мероприятие 1.5 «Озеленение» (далее - основное мероприятие 1.5).

Цель основного мероприятия 1.5: повышение уровня благоустройства мест отдыха населения.

В рамках основного мероприятия 1.5 предусматривается выполнение ряда мероприятий:

- посадка деревьев, кустарников;

- покупка, высадка рассады, уход за цветочными клумбами, вазонами;

- изготовление и установка малых архитектурных форм для цветов.

- установка, ремонт и содержание парков;

- вырубка аварийных деревьев.

6. Основное мероприятие 1.6. «Организация праздничного оформления общественных территорий» (далее - основное мероприятие 1.6).

Цель основного мероприятия 1.6: подготовка города и сельских населенных пунктов к праздникам.

В рамках основного мероприятия 1.6 предусматривается выполнение ряда мероприятий:

- доставка, расстановка и уборка необходимого оборудования;

- доставка и расстановка скамеек;

- уборка мусора в местах скопления людей;

- монтаж, демонтаж праздничных баннеров, вывесок, гирлянд и иной иллюминации;

- монтаж, демонтаж новогодней елки и гирлянды.

7. Основное мероприятие 1.7. «Прочие мероприятия по благоустройству» (далее - основное мероприятие 1.7).

Цель основного мероприятия 1.7: Обеспечение комфортными условиями проживания населения Устюженского муниципального округа.

В рамках основного мероприятия 1.7 предусматривается выполнение ряда мероприятий:

- ремонт пешеходных мостиков, дощатых настилов тротуаров;

- обеспечение указателями адресного хозяйства;

- акарицидная обработка общественных мест (детские площадки, парки, скверы);

- обработка от борщевика детских площадок;

- мероприятия по оборудованию мест (площадок) накопления ТКО (устройство дополнительных контейнерных площадок для сбора ТБО, ремонт существующих);

- мероприятия по вывозу бункеров для накопления ТКО объемом 8 м3;

- уборка навалов мусора вблизи мест (площадок) накопления ТКО;

- организация новых тротуаров и парковочных мест;

- установка элементов благоустройства в местах общего пользования;

- ремонт детских и спортивных площадок;

- разработка проектной документации и прохождение государственной экспертизы проектов.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы 1, рассчитан путем суммирования денежных средств областного бюджета и бюджета округа, выделенных на выполнение основных мероприятий Подпрограммы 1.

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий Подпрограммы 1 муниципальной программы, реализуемые за счет средств бюджета округа, приведено в приложении 3 Подпрограмме 1.

Прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, юридических лиц на реализацию целей Подпрограммы 1 приведена в приложении 4 к Подпрограмме 1.

Распределение бюджетных ассигнований по мероприятиям Подпрограммы 1 в целом соответствует сложившейся структуре расходных обязательств бюджета округа по соответствующим направлениям расходования средств.

Приложение 1

к Подпрограмме 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Подпрограммы 1

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Единица измере-ния | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетный 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Организация содержания территорий и объектов благоустройства в нормативном состоянии, обеспечение санитарного состояния территории округа | индикатор (показатель) 1: Протяженность линий наружного освещения, охваченных содержанием и ремонтом | км. | 263,297 | 263,297 | 270,00 | 270,00 | 275,00 | 275,00 |
|  |  | индикатор (показатель) 2: Количество светильников уличного освещения, охваченных содержанием и ремонтом | шт. | 2 702 | 2 702 | 2 702 | 2 702 | 2 702 | 2 702 |
|  |  | индикатор (показатель) 3: Количество спортивных и детских площадок, находящихся на содержании | ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  | индикатор (показатель) 4: Количество памятников, иных малых архитектурных форм, памятников и мемориалов воинской славы, находящихся на содержании | ед. | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 2 | Организация мероприятий по озеленению территории населенных пунктов округа | индикатор (показатель) 5: Количество мест отдыха, парков, скверов, аллей, «троп здоровья», охваченных содержанием и ремонтом | ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Приложение 2

к Подпрограмме 1

Методика расчета значений показателей (индикаторов) Программы

| № п/п | Наименование показателя (индикатора), единица измерений | Формула расчета | Исходные данные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обозначение переменной | Наименование переменной, единица измерения | Источник данных |
| 1. | Протяженность линий наружного освещения, охваченных содержанием и ремонтом, км. | #### L | L | Протяженность освещенных дорог в отчетном году, км | Информация управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области на основании актов выполненных работ. |
| 2. | Количество светильников уличного освещения, охваченных содержанием и ремонтом, ед. | Ууст | Ууст | Количество установленных (заменённых) светильников уличного освещения в отчетном году, ед. | Информация управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области на основании актов выполненных работ. |
| 3. | Количество спортивных и детских площадок, находящихся на содержании, ед. | Д | Д | Количество отремонтированных, обустроенных, приведенных в санитарное состояние спортивных и детских площадок, находящихся на содержании в отчетном году, ед. | Информация управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области на основании актов выполненных работ. |
| 4. | Количество памятников, иных малых архитектурных форм, памятников и мемориалов воинской славы, находящихся на содержании, ед. | Nбл | Nбл | Количество отремонтированных, обустроенных, приведенных в санитарное состояние памятников, иных малых архитектурных форм, памятников и мемориалов воинской славы, находящихся на содержании, в отчетном году, ед. | Информация управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области на основании актов выполненных работ. |
| 5. | Количество мест отдыха, парков, скверов, аллей, «троп здоровья», охваченных содержанием и ремонтом, ед. | От | От | Количество обустроенных, приведенных в санитарное состояние мест отдыха, парков, скверов, аллей, «троп здоровья», охваченных содержанием и ремонтом, в отчетном году, ед. | Информация управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области на основании актов выполненных работ. |

Приложение 3

к Подпрограмме 1

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий Подпрограммы 1 муниципальной программы

за счет средств бюджета округа

| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма |  | всего | 0 | 16 573,63 | 17 443,63 | 17 443,63 | 17 443,63 | 17 443,63 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы | 0 | 16 573,63 | 17 443,63 | 17 443,63 | 17 443,63 | 17 443,63 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Организация уличного освещения | администрация Устюженского муниципального округа Вологодской области (управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области) | 0 | 3745,63 | 4 155,63 | 4 155,63 | 4 155,63 | 4 155,63 |
| Основное мероприятие 1.2 | Организация мероприятий по содержанию общественных территории округа | администрация Устюженского муниципального округа Вологодской области (управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области) | 0 | 9 927,00 | 9 547,00 | 9 547,00 | 9 547,00 | 9 547,00 |
| Основное мероприятие 1.3 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа | администрация Устюженского муниципального округа (управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области) | 0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| Основное мероприятие 1.4 | Содержание мест захоронения | администрация Устюженского муниципального округа (управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области) | 0 | 1 741,00 | 1 741,00 | 1 741,00 | 1 741,00 | 1 741,00 |
| Основное мероприятие 1.5 | Озеленение | администрация Устюженского муниципального округа (управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области) | 0 | 680,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 | 1100,00 |
| Основное мероприятие 1.6 | Организация праздничного оформления общественных территорий | администрация Устюженского муниципального округа (управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области) | 0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |
| Основное мероприятие 1.7 | Прочие мероприятия по благоустройству | администрация Устюженского муниципального округа (управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области) | 0 | 480,0 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |

Приложение 4

к Подпрограмме 1

Прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, юридических лиц

на реализацию целей Подпрограммы 1

| Источник средств | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| всего | 7 966,90 | 7 966,90 | 7 966,90 | 7 966,90 | 7 966,90 |
| областной бюджет | 7 966,90 | 7 966,90 | 7 966,90 | 7 966,90 | 7 966,90 |
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 6

к Программе

ПАСПОРТ

Подпрограммы 2 муниципальной программы «Благоустройство территории Устюженского муниципального округа на 2023 – 2027 годы»

«Реализация проектов в рамках регионального проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства» (далее – Подпрограмма 2)

| Наименование подпрограммы | Реализация проектов в рамках регионального проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы) | администрация Устюженского муниципального округа Вологодской области (управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации округа) Территориальные отделы администрации округа |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | - |
| Цели подпрограммы | Повышение уровня благоустройства территорий Устюженского муниципального округа |
| Задачи подпрограммы | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | Количество реализованных проектов в рамках регионального проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства, ед. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2023-2027 годы без выделения этапов |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | - Общий объем финансирования бюджета округа мероприятий Подпрограммы 2 составляет 2 832,59 тыс. руб., в том числе по годам: 2023 год – 2 832,59 тыс. руб., 2024 год – 0,0 тыс. руб., 2025 год – 0,0 тыс. руб., 2026 год – 0,0 тыс. руб., 2027 год – 0,0 тыс. руб. Объем финансирования Подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | К 2028 году: - количество проектов, реализованных в рамках регионального проекта «Народный бюджет», в сфере благоустройства 20 единиц ежегодно. |

- I. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2, основные проблемы, перспективы развития

С 2015 года Устюженский округ принимает активное участие в региональном проекте «Народный бюджет», в том числе в сфере благоустройства. В рамках проекта проводятся работы по благоустройству дворовых и общественных территорий, оборудованию мест (площадок) накопления ТКО, устройству детских и спортивных площадок, уличного освещения и т.д. За период участия в региональном проекте «Народный бюджет» на территории округа было реализовано 96 проектов в сфере благоустройства.

Комплексное решение проблемы благоустройства будет способствовать повышению уровня комфортного и безопасного проживания граждан, уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий.

II. Приоритеты политики в сфере реализации Подпрограммы 2, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,

описание основных ожидаемых конечных результатов Подпрограммы 2,

сроки реализации Подпрограммы 2

Основным приоритетом в сфере реализации Подпрограммы 2 является улучшение, модернизация, создание новых объектов благоустройства и мест общего пользования в населенных пунктов Устюженского муниципального округа.

Целью подпрограммы 2 является повышение уровня благоустройства территорий Устюженского муниципального округа.

Для достижения указанной цели требуется решение задачи: повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа.

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 2 приведены в Приложении 1 к Подпрограмме 2.

Методика расчета значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 2 приведена в Приложении 2 к Подпрограмме 2.

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы 2:

- количество реализованных проектов в рамках регионального проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства 20 единиц ежегодно.

Сроки реализации Подпрограммы 2: 2023-2027 годы, без выделения этапов.

- III. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2 с обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации

- Подпрограммы 2. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для ее реализации

- Для достижения цели и решения задач Подпрограммы 2 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

- 1. Основное мероприятие 2.1. «Реализация проектов в рамках региональном проекте «Народный бюджет» в сфере благоустройства» (далее - основное мероприятие 2.1).

- Цель основного мероприятия 2.1: повышение уровня благоустройства территорий Устюженского муниципального округа

- В рамках основного мероприятия 2.1 предусматривается:

- разработка проектно-сметной документации и затраты на госэкспертизу по объектам благоустройства;

- - благоустройство общественных территорий за счет субсидии из областного бюджета, за счет собственных доходов бюджета округа.

- Объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы 2 составляет 9 441,96 тыс. руб., в том числе по годам:

2023 год – 9 441,96 тыс. руб.,

2024 год – 0 тыс. руб.,

2025 год – 0 тыс. руб.,

2026 год – 0 тыс. руб.,

2027 год – 0 тыс. руб.,

из них

средства областного бюджета– 6 609,37 тыс. руб., в том числе по годам:

2023 год – 6 609,37 тыс. руб.,

2024 год – 0 тыс. руб.,

2025 год – 0 тыс. руб.,

2026 год – 0 тыс. руб.,

2027 год – 0 тыс. руб.

Объем финансирования Подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета округа на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации Подпрограммы 2, рассчитан путем суммирования денежных средств областного бюджета, выделенных на выполнение основных мероприятий Подпрограммы 2.

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий Подпрограммы 2 муниципальной программы, реализуемые за счет средств бюджета округа, приведено в приложении 3 к Подпрограмме 2.

Прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, юридических лиц на реализацию целей Подпрограммы 2 приведена в приложении 4 к Подпрограмме 2.

Распределение бюджетных ассигнований по мероприятиям Подпрограммы 2 в целом соответствует сложившейся структуре расходных обязательств бюджета округа по соответствующим направлениям расходования средств.

Приложение 1

к Подпрограмме 2

Сведения о показателях (индикаторах) Подпрограммы 2

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отчетный 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории округа | индикатор (показатель) 1: количество проектов, реализованных в рамках регионального проекта «Народный бюджет», в сфере благоустройства | ед. | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Приложение 2

к Подпрограмме 2

Методика расчета значений показателей (индикаторов) Подпрограммы 2

| № п/п | Наименование показателя (индикатора), единица измерений | Формула расчета | Исходные данные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обозначение переменной | Наименование переменной, единица измерения | Источник данных |
| 1 | Количество проектов, реализованных в рамках регионального проекта «Народный бюджет», в сфере благоустройства, ед. | П | П | количество проектов, реализованных в рамках регионального проекта «Народный бюджет», в сфере благоустройства в отчетном году, ед. | Информация управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации округа на основании актов выполненных работ в отчетном году |

Приложение 3

к Подпрограмме 2

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий Подпрограммы 2 муниципальной программы

за счет средств местного бюджета округа

| Статус | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчет-ный 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 2 |  | всего | 0 | 2 832,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ответственный исполнитель подпрограммы | 0 | 2 832,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 | Реализация проектов в рамках регионального проекта «Народный бюджет» в сфере благоустройства | администрация Устюженского муниципального округа Вологодской области (управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации округа) | 0 | 2 832,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 4

к Подпрограмме 2

Прогнозная (справочная) оценка расходов областного бюджета, юридических лиц

на реализацию целей Подпрограммы 2

| Источник средств | Оценка расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| всего | 6 609,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 6 609,37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |