АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЮЖЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.05.2025 № 649.

г. Устюжна

О подготовке  Устюженского

муниципального округа к работе

в осенне-зимний период

2025-2026 годов

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», на основании статьи 38 Устава  Устюженского муниципального округа Вологодской области

администрация округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. Состав  комиссии по подготовке  объектов жилищно-коммунального и энергетического хозяйства, объектов социальной сферы округа к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов  (приложение 1);

1.2. План мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального и энергетического хозяйства, объектов социальной сферы  округа  к  работе в  осенне-зимний период  2025-2026  годов  (приложение 2).

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы  округа — начальника управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии Болтунова А.Ю.

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Информационный вестник Устюженского муниципального округа» и разместить на официальном сайте Устюженского муниципального округа.

Глава Устюженского

муниципального округа                                                                   Л.Р. Богданова

Приложение 1 к постановлению администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области от 12.05.2025 № 649

Состав

комиссии по подготовке  объектов жилищно-коммунального и энергетического хозяйства, объектов социальной сферы округа к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов (далее – комиссия)

| Болтунов А.Ю. | - | первый заместитель главы округа - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Малясов А.Г. | - | заведующий сектором жилищно - коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации округа, заместитель председателя комиссии; |
| Смирнов П.А. | - | специалист сектора жилищно-коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации округа, секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: |  |  |
| Порошина Л.Н. | - | начальник финансового управления администрации округа; |
| Филиппов А.В. | - | начальник отдела безопасности, мобилизационной работы, ГО и ЧС администрации округа; |
| Левина Г.В. | - | заместитель главы округа по социальным вопросам. |

Приложение 2 к постановлению администрации Устюженского муниципального округа Вологодской области

от 12.05.2025 № 649

План

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального и энергетического хозяйства, объектов социальной сферы  округа  к  работе в  осенне-зимний период  2025-2026  годов

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предусмотреть замену ветхих и аварийных инженерных сетей | в период подготовки к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов | Ресурсоснабжающие организации, осуществляющие деятельность в границах муниципального округа |
| 2. | Обеспечить наличие нормативного запаса топлива на топливопотребляющих установках | до 1 сентября 2025 года | Теплоснабжающие организации, осуществляющие деятельность в границах муниципального округа |
| 3. | Обеспечить погашение кредиторской задолженности за потребляемые энергоресурсы | до 31 мая 2025 года | Ресурсоснабжающие, управляющие организации, организации социальной сферы, осуществляющие деятельность в границах муниципального округа; администрация Устюженского муниципального округа |
| 4. | Обеспечение целевого использования бюджетных средств при подготовке к осенне-зимнему периоду | постоянно | Администрация Устюженского муниципального округа |
| 5. | Предоставить утвержденные температурные графики на котельных и тепловых сетях на отопительный период 2025-2026 годов | до 30 августа 2025 года | Теплоснабжающие организации, осуществляющие деятельность в границах муниципального округа |
| 6. | Обеспечить своевременное заключение договоров на поставку в 2025-2026 годах топлива в целях обеспечения котельных жилищно-коммунального хозяйства округа | до 30 августа 2025 года | Теплоснабжающие организации, осуществляющие деятельность в границах муниципального округа |
| 7. | Обеспечить наличие и постоянную готовность к работе резервных источников электроснабжения на объектах коммунальной сферы | постоянно | Ресурсоснабжающие организации, осуществляющие деятельность в границах муниципального округа |
| 8. | Обеспечить наличие неснижаемых запасов материально-технических ресурсов для устранения аварий и неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства | с 1 июня 2025 года по 31 мая 2026 года | Ресурсоснабжающие и управляющие организации, осуществляющие деятельность в границах муниципального округа |
| 9. | Проведение противоаварийных тренировок на объектах жилищно-коммунального и энергетического хозяйства с целью отработки внештатных ситуаций при полном или частичном прекращении тепло- и (или) электроснабжения | в течение 2025 года | Ресурсоснабжающие и управляющие организации, осуществляющие деятельность в границах муниципального округа |
| 10. | Провести опрессовку и промывку наружных и внутридомовых инженерных сетей с оформлением соответствующих актов, согласованных с теплоснабжающей организацией, с последующим представлением их в управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии администрации округа | до 28 августа 2025 года | Ресурсоснабжающие организации, осуществляющие деятельность в границах муниципального округа; организации здравоохранения на территории округа (по согласованию); организации образования на территории округа (по согласованию); организации социальной сферы на территории округа (по согласованию); управляющие организации (по согласованию) |
| 11. | Предоставлять информацию о выполнении планов мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетического хозяйства и объектов социальной сферы округа к работе в отопительный период 2025-2026 годов | ежедекадно, июнь - ноябрь 2025 года | Ресурсоснабжающие организации, осуществляющие деятельность в границах муниципального округа; организации здравоохранения на территории округа (по согласованию); организации образования на территории округа (по согласованию); организации социальной сферы на территории округа (по согласованию); управляющие организации (по согласованию) |
| 12 | Предоставлять информацию о ходе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетического хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов в Правительство области |  | Администрация Устюженского муниципального округа |
| 13. | Оценка обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, энергетического хозяйства и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов: |  | Администрация Устюженского муниципального округа; теплоснабжающие организации, осуществляющие деятельность в границах муниципального округа; организации здравоохранения на территории округа (по согласованию); организации образования на территории округа (по согласованию); организации социальной сферы на территории округа (по согласованию); управляющие организации (по согласованию) |
| 13.1. | Для объектов жилищно-коммунального хозяйства | до 1 сентября 2025 года |  |
| 13.2. | Для объектов энергетического хозяйства | до 15 октября 2025 года |  |
| 14. | Оформление паспортов обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов | До 15.09.2025 для управляющих организаций, до 01.11.2025 для теплоснабжающих организаций; до 15.11.2025 для муниципального округа | Администрация Устюженского муниципального округа; теплоснабжающие организации, осуществляющие деятельность в границах муниципального округа; организации здравоохранения на территории округа (по согласованию); организации образования на территории округа (по согласованию); организации социальной сферы на территории округа (по согласованию); управляющие организации (по согласованию) |